사용자(인수)테스트결과서 User Acceptance Test (SF-TI4)

| 문서번호 | SF-TI4-2026-001 |
| --- | --- |
| 양식번호 | SF-TI4 |
| 프로젝트명 | ㈜임진강김치 선도형 스마트공장 구축 |
| 테스트 기간 | 2026-05-10 ~ 2026-05-13 |
| 도입기업 | ㈜임진강김치 |
| 공급기업 | 로뎀솔루션 주식회사 |
| 작성일 | 2026-05-14 |
| 버전 | V1.0 |
| 작성자 | 박PM (PM) |
| 승인자 | 강정복 (대표이사) |

1. 테스트 개요

1.1 목적

㈜임진강김치 담당자(현장·사무직 직원)가 운영 환경에서 MES 시스템의 스마트화 적용결과를 직접 확인하는 인수테스트입니다.

개발자가 아닌 실제 업무 담당자 관점에서 시스템 사용성과 목표 달성 여부를 검증합니다.

1.2 참여자

| 성명 | 직위 | 부서 | 담당 테스트 영역 |
| --- | --- | --- | --- |
| 강미금 | 이사 | 경영관리 | KPI 대시보드, 수주현황 |
| 김영철 | 반장 | 생산관리 | 생산계획, 작업지시, 대시보드 |
| 이현숙 | 기능원 | 세척/절임 공정 | POP 화면 - 세척/절임 실적 |
| 박지훈 | 기능원 | 양념/포장 공정 | POP 화면 - 양념/포장 실적 |
| 최수진 | 검사원 | 품질관리 | 품질검사 결과 입력, CCP 이력 |
| 정태호 | 사원 | 재고관리 | 입고 등록, 재고 조회 |

1.3 테스트 일정

| 날짜 | 시간 | 내용 | 장소 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2026-05-10 | 09:00~12:00 | 시스템 소개 및 사용자 계정 안내, 대시보드 확인 | 회의실 |
| 2026-05-10 | 13:00~17:00 | 수주등록, 생산계획, KPI 대시보드 테스트 | 사무실 |
| 2026-05-12 | 09:00~12:00 | 현장 POP 화면 테스트 (세척/절임/양념/포장) | 현장 |
| 2026-05-12 | 13:00~17:00 | 품질검사, 재고관리, AI Agent 테스트 | 사무실+품질실 |
| 2026-05-13 | 09:00~11:00 | 종합 시나리오 테스트 (LOT 추적 전 공정) | 현장+사무실 |
| 2026-05-13 | 11:00~12:00 | 결과 정리 및 개선 요청 사항 수렴 | 회의실 |

2. 공정별 사용자 테스트 케이스

입고/보관 공정  [테스터: 정태호 (재고관리)]

| TC-ID | 테스트 항목 | 사용자 행동 | 예상 결과 | 실제 결과 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-01 | 입고 등록 | 배추 500kg 입고 → 원자재 입고 화면 등록 | 재고 +500kg 반영, LOT 생성 | 재고 조회에서 500kg 증가 확인, LOT번호 RM20260512001 생성 | Pass |
| UAT-02 | 재고 조회 | 원자재 현황 메뉴에서 배추 재고 확인 | 현재 재고 수량 표시 | 현재 재고 정확히 표시됨 | Pass |
| UAT-03 | 유통기한 경고 확인 | 유통기한 D-2 원자재 목록 확인 | 경고 표시 원자재 강조 | 오렌지 배지로 해당 원자재 표시 확인 | Pass |

세척/절임 공정  [테스터: 이현숙 (기능원)]

| TC-ID | 테스트 항목 | 사용자 행동 | 예상 결과 | 실제 결과 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-04 | POP 작업 시작 | 세척공정 터치PC → 오늘 작업지시 선택 → [작업시작] | 시작시간 자동 기록 | 시작시간 09:05 자동 기록 확인 | Pass |
| UAT-05 | 세척 실적 입력 | 세척횟수 3, 세척시간 40분 입력 | 데이터 저장 | 실적 저장 확인 | Pass |
| UAT-06 | 절임 CCP 입력 (적합) | 절임염도 3.6% 입력 → CCP 판정 | 녹색 '적합' 표시 | 녹색 적합 표시 확인 | Pass |
| UAT-07 | 절임 CCP 이탈 알림 | 염도 4.9% 입력 (기준 초과) | 빨간 경고 및 팝업 | 경고 팝업 정상 표시 확인 | Pass |
| UAT-08 | 작업 완료 처리 | [작업완료] 클릭, 수량 400kg 입력 | 종료시간 기록, 다음 공정 연결 | 완료 처리 및 양념공정 연결 확인 | Pass |

양념/혼합 공정  [테스터: 박지훈 (기능원)]

| TC-ID | 테스트 항목 | 사용자 행동 | 예상 결과 | 실제 결과 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-09 | BOM 레시피 확인 | 양념공정 POP → 포기김치 WO 선택 | 배합 재료 10종 자동 표시 | BOM 재료 목록 자동 로드 확인 | Pass |
| UAT-10 | 설비 세팅값 입력 | 버무림기 속도 30rpm, 시간 15분 입력 | 세팅값 저장 | 입력값 저장 확인 | Pass |
| UAT-11 | 혼합 완료 처리 | 혼합 완료 후 실적수량 500kg 입력 | 포장공정으로 LOT 연결 | 포장공정 POP에서 LOT 확인 | Pass |

포장/출하 공정  [테스터: 박지훈 (기능원)]

| TC-ID | 테스트 항목 | 사용자 행동 | 예상 결과 | 실제 결과 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-12 | 포장 실적 자동 집계 | 자동테이핑기 작동 후 MES 화면 확인 | 박스 포장 수량 자동 카운트 | 포장 수량 자동 증가 확인 | Pass |
| UAT-13 | 출하 등록 | 출하처: A마트, 포기김치 1kg×100box → 출하 등록 | 완제품 재고 -100box, 출하이력 생성 | 재고 차감 및 출하이력 확인 | Pass |
| UAT-14 | LOT 추적 확인 | 출하 LOT로 입고 원자재까지 역추적 | 입고→세척→절임→양념→포장→출하 전 이력 | 전 단계 이력 조회 성공 | Pass |

품질검사  [테스터: 최수진 (검사원)]

| TC-ID | 테스트 항목 | 사용자 행동 | 예상 결과 | 실제 결과 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-15 | 품질검사 결과 입력 | pH 4.1, 염도 2.8%, 중량 1002g 입력 | CCP 항목 자동 판정 | pH/염도 적합, 중량 적합 판정 확인 | Pass |
| UAT-16 | 금속검출 결과 확인 | 금속검출 합격 결과 자동 수신 확인 | CCP 이력에 합격 저장 | MES에서 합격 이력 자동 저장 확인 | Pass |
| UAT-17 | HACCP 이력 조회 | 오늘 날짜 CCP 이력 조회 및 출력 | 날짜별 CCP 이력 목록 표시 | CCP 이력 4건 조회 성공 | Pass |

KPI 대시보드 / AI Agent  [테스터: 강미금 (이사), 김영철 (반장)]

| TC-ID | 테스트 항목 | 사용자 행동 | 예상 결과 | 실제 결과 | 판정 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-18 | 대시보드 현황 확인 | 대시보드 메뉴 접속 | 오늘 WO, 수주금액, 재고경고 카드 표시 | 4개 KPI 카드 정상 표시 확인 | Pass |
| UAT-19 | 생산 추이 차트 확인 | 대시보드 생산추이 차트 확인 | 최근 7일 생산량 막대그래프 | 차트 렌더링 정상 확인 | Pass |
| UAT-20 | AI 현황 질의 | '오늘 생산 현황 알려줘' 입력 | 현재 WO 현황 자연어 응답 | AI 응답 정상 수신 확인 | Pass |
| UAT-21 | AI 재고 조회 | '재고 부족한 원자재 있어?' 입력 | 부족 원자재 목록 응답 | 배추 1건 부족 응답 확인 | Pass |

3. 사용자 의견 수렴

3.1 긍정적 의견

| 의견자 | 긍정적 의견 내용 |
| --- | --- |
| 강미금 이사 | 대시보드에서 수주/생산/재고를 한 번에 볼 수 있어 매우 편리합니다. |
| 김영철 반장 | 생산계획을 등록하면 작업지시가 자동으로 생성되어 현장 지시 시간이 크게 줄었습니다. |
| 이현숙 기능원 | POP 화면이 터치로 간단하게 입력되어 현장에서 사용하기 편합니다. |
| 최수진 검사원 | HACCP 기준값과 비교가 자동으로 되어 판정 시간이 절반으로 줄었습니다. |
| 정태호 사원 | 입고 시 LOT가 자동 생성되어 추적이 쉬워졌습니다. |

3.2 개선 요청 사항 및 조치 계획

| 의견자 | 개선 요청 | 조치 계획 | 목표일 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 이현숙 기능원 | POP 화면 글자가 조금 더 컸으면 좋겠어요. | 화면 폰트 크기 14→16pt 조정 | 2026-05-20 | 완료 예정 |
| 박지훈 기능원 | 양념공정에서 전날 실적도 조회할 수 있으면 좋겠어요. | POP 이력 탭 추가 | 2026-06-15 | 차기 버전 |
| 김영철 반장 | 모바일로도 대시보드를 볼 수 있으면 좋겠습니다. | 모바일 반응형 최적화 | 2026-07-01 | 차기 버전 |
| 강미금 이사 | KPI 리포트를 엑셀로 내보내기 하고 싶어요. | Excel 다운로드 기능 추가 | 2026-06-01 | 완료 예정 |

4. 결함 관리 (사용자 발견)

| 결함ID | 발견일 | 발견자 | 증상 | 조치 | 상태 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| UAT-D-001 | 2026-05-10 | 김영철 | 생산계획 화면 날짜 선택기 모바일에서 안눌림 | 터치 영역 확대 CSS 수정 | 완료 |
| UAT-D-002 | 2026-05-12 | 이현숙 | POP 절임 화면 저장 후 완료 팝업 1초 내 사라짐 | 팝업 표시 시간 3초로 변경 | 완료 |

5. 인수 완료 확인

5.1 테스트 결과 종합

| 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 전체 TC 수 | 21건 |
| Pass | 21건 (100%) |
| Fail | 0건 |
| 사용자 발견 결함 | 2건 (모두 수정 완료) |
| 최종 판정 | 인수 테스트 통과 (합격) |

5.2 인수 확인서

본 사용자(인수) 테스트 결과를 확인하고, 시스템을 정상적으로 인수합니다.

| 도입기업 인수자 | ㈜임진강김치 강정복 대표이사 (인) | 2026-05-14 |
| --- | --- | --- |
| 공급기업 납품자 | 로뎀솔루션 주식회사 권영근 대표 (인) | 2026-05-14 |
| PM 확인 | 성PM (인) | 2026-05-14 |