운영현황보고서 2026년 5월 - 제1호 Operations Status Report - May 2026

| 보고서 번호 | ORR-2026-001 |
| --- | --- |
| 보고 기간 | 2026-05-14 ~ 2026-05-31 (구축 완료 후 첫 보고) |
| 보고 주기 | 월 1회 (매월 말일) |
| 프로젝트명 | ㈜임진강김치 선도형 스마트공장 구축 |
| 과제번호 | SF26173364 |
| 도입기업 | ㈜임진강김치 |
| 공급기업 | 로뎀솔루션 주식회사 |
| 보고일 | 2026-05-31 |
| 작성자 | 성PM (프로젝트 매니저) |
| 보고 대상 | ㈜임진강김치 경영진 / 중소벤처기업부 스마트공장보급확산사업 |

1. 운영 현황 요약

임진강김치 MES 시스템이 2026년 5월 14일 구축 완료 후 최초 운영을 시작하였습니다.

구축 완료 후 약 2.5주(5월 14일~5월 31일) 동안의 운영 현황을 보고합니다.

| 운영 지표 | 목표 | 실적 | 달성률 |
| --- | --- | --- | --- |
| 시스템 가동률 | 99% 이상 | 99.4% | 100.4% ✓ |
| 일평균 접속 사용자 | 10명 이상 | 13명 | 130% ✓ |
| 평균 응답시간 | 3초 이내 | 1.2초 | 60% (기준치 이내) ✓ |
| 장애 발생 횟수 | 월 1회 이하 | 1회 (조치 완료) | 기준 이내 ✓ |
| 데이터 입력 완료율 | 90% 이상 | 94% | 104.4% ✓ |

2. 시스템 운영 지표

2.1 가동 현황

| 기간 | 총 가동 시간 | 정지 시간 | 가동률 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026-05-14~05-20 | 168시간 | 0.5시간 | 99.7% | 서비스 1회 재시작 (Docker 업데이트) |
| 2026-05-21~05-31 | 264시간 | 1.5시간 | 99.4% | DB 백업 작업 중 일시 지연 |
| 전체 (5/14~5/31) | 432시간 | 2.0시간 | 99.5% |  |

2.2 일별 사용자 접속 현황

| 주간 | 평균 일일 접속자 | 최다 접속일 | 최소 접속일 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/14~5/18 (1주) | 11명 | 5/16 (15명) | 5/14 (8명) | 시스템 안정화 기간 |
| 5/19~5/25 (2주) | 13명 | 5/21 (16명) | 5/24 (10명) | 주말 현장 가동 |
| 5/26~5/31 (3주) | 14명 | 5/28 (18명) | 5/26 (11명) | 전 공정 정규 운영 |

2.3 주요 기능별 사용 현황

| 기능 메뉴 | 총 사용 건수 | 일평균 | 주요 사용 부서 |
| --- | --- | --- | --- |
| POP 공정실적 입력 | 347건 | 19.3건 | 현장 (세척/절임/양념/포장/품질) |
| 수주 등록/조회 | 89건 | 4.9건 | 생산관리 |
| 재고 조회 | 156건 | 8.7건 | 재고관리, 경영 |
| 품질검사 입력 | 112건 | 6.2건 | 품질관리 |
| KPI 대시보드 | 203건 | 11.3건 | 경영진, 생산관리 |
| AI Agent 질의 | 78건 | 4.3건 | 경영진, 생산관리 |
| LOT 추적 조회 | 45건 | 2.5건 | 품질관리, 생산관리 |

3. 성과지표 달성 현황

3.1 시간당 생산량

측정 기간: 2026-05-19 ~ 2026-05-31 (MES 정규 운영 2주)

| 측정 주간 | 월생산수량 | 월생산일수 | 일근무시간 | 시간당 생산량 | 기준 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/19~5/25 | 3,850 kg | 5일 | 8시간 | 96.3 kg/h (환산: 일 생산 기준) | 데이터 수집 안정화 |
| 5/26~5/31 | 4,200 kg | 5일 | 8시간 | 105 kg/h (일 기준) | 데이터 수집 완료 |

※ MES 시스템 도입 초기(2주)로 공정 데이터 수집 안정화 진행 중

※ 목표 달성 여부는 3개월 데이터 축적 후 최종 측정 예정 (2026-08 기준)

※ 자동테이핑기 도입으로 포장공정 처리량 약 15% 향상 초기 확인

3.2 완제품 불량률

| 측정 주간 | 생산량 | 불량수량 | 불량률 | 기준 대비 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 5/19~5/25 | 3,850 kg | 54 kg | 1.40% | 목표 1.3% 근접 |
| 5/26~5/31 | 4,200 kg | 55 kg | 1.31% | 목표 1.3% 달성 |

※ CCP 자동판정으로 기준 초과 즉시 알림 → 불량 조기 대응 체계 확립

※ 금속검출 자동 기록으로 HACCP 증빙 시간 70% 단축 (현장 피드백)

3.3 MES 도입 효과 초기 확인

| 항목 | 도입 전 | 현재 (5월) | 개선 효과 |
| --- | --- | --- | --- |
| HACCP 증빙 작성 시간 | 2시간/일 (수기) | 30분/일 (자동) | 75% 시간 절감 |
| 수주~생산계획 처리 | 1일 소요 | 2시간 이내 | 75% 단축 |
| 재고 현황 파악 시간 | 1시간 (엑셀) | 실시간 | 실시간 파악 |
| LOT 추적 소요 시간 | 4시간 (수기) | 5분 이내 | 95% 단축 |
| 생산일보 작성 시간 | 2시간/일 | 30분/일 | 75% 단축 |

4. 장애 및 이슈 발생 현황

| No | 발생일시 | 증상 | 원인 | 조치 내용 | 복구 시간 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2026-05-17 02:15 | Docker 서비스 일시 중단 | 자동 업데이트로 Docker 재시작 | 서비스 재기동 (자동 복구) | 15분 |

※ 장애 발생 1건, 새벽 2시 자동 업데이트 트리거 → 15분 내 자동 복구

※ 조치 사항: Docker 자동 업데이트 비활성화, 수동 업데이트로 정책 변경

※ 업무 시간 내 무장애 운영 유지

5. 사용자 지원 현황

| 지원 유형 | 건수 | 주요 내용 | 처리 현황 |
| --- | --- | --- | --- |
| 사용법 질의 | 23건 | POP 실적 입력 방법, CCP 판정 확인 방법 등 | 전체 처리 완료 |
| 기준정보 수정 요청 | 5건 | 원자재 안전재고 조정, CCP 기준값 수정 등 | 전체 처리 완료 |
| 추가 교육 요청 | 2건 | AI Agent 활용법, LOT 추적 심화 교육 | 6월 일정 협의 중 |
| 장애 신고 | 1건 | 5월 17일 새벽 서비스 중단 | 15분 내 처리 완료 |

6. 데이터 품질 관리

| 데이터 구분 | 목표 입력 건수 | 실제 입력 | 완료율 | 미입력 원인 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| POP 공정실적 | 370건 (예측) | 347건 | 93.8% | 주말 비가동일 3일 제외 |
| 품질검사 결과 | 120건 (예측) | 112건 | 93.3% | 소량 생산일 검사 생략 |
| 재고 입고 등록 | 25건 | 25건 | 100% | - |
| 냉장 온도 자동 기록 | 자동 | 5,184건 | 100% | 5분 주기 자동 수집 |

※ 전체 데이터 입력 완료율 94% — 목표 90% 초과 달성

7. 다음 달 운영 계획 및 개선 사항

7.1 6월 운영 계획

• AI Agent 심화 활용 교육 실시 (2026-06-10, 경영진 대상)

• KPI Excel 다운로드 기능 추가 개발 및 배포 (2026-06-01)

• POP 화면 폰트 크기 개선 반영 (2026-05-20 완료 예정)

• 성과지표(생산량/불량률) 월간 측정 데이터 축적 지속

• DB 백업 정책 점검 (월 1회 정기 점검 예정)

• 2차 운영현황보고서 작성 (2026-06-30)

7.2 개선 요청 사항

| 요청 항목 | 요청자 | 내용 | 목표 반영일 |
| --- | --- | --- | --- |
| POP 글자 크기 확대 | 이현숙 기능원 | 현장 터치PC 폰트 14pt→16pt 조정 | 2026-05-20 |
| KPI Excel 내보내기 | 강미금 이사 | KPI 리포트 Excel 다운로드 버튼 추가 | 2026-06-01 |
| 수주 이력 조회 기간 확장 | 김영철 반장 | 기본 조회 기간 1개월→3개월 | 2026-06-15 |