요구사항정의서 임진강김치 MES 시스템 구축

| 프로젝트명 | 선도형 스마트공장 구축 MES 시스템 (과제번호 SF26173364) |
| --- | --- |
| 발주처 | ㈜임진강김치 (경기도 연천군) |
| 문서 버전 | V1.0 |
| 작성일 | 2026-05-12 |

1. 개요

1.1 문서 목적

본 문서는 ㈜임진강김치 MES 시스템 구축 사업(과제번호 SF26173364)의 요구사항을 체계적으로 정의한 문서입니다.

경기도 연천군 소재 ㈜임진강김치(직원 25명)의 김치 생산 공정을 스마트공장 MES 시스템으로 전환하여 다음 목표를 달성합니다.

생산량: 연간 1만 kg → 3만 kg (3배 향상)

시간당 생산량: 600 kg/h → 700 kg/h

불량률: 1.7% → 1.3% (0.4%p 감소)

1.2 요구사항 분류 체계

요구사항 ID는 아래 형식으로 부여합니다: [모듈코드]-[일련번호]

| 모듈코드 | 모듈명 | 코드 범위 |
| --- | --- | --- |
| REQ-BM | 기준정보관리 | REQ-BM-001 ~ |
| REQ-PM | 수주생산계획관리 | REQ-PM-001 ~ |
| REQ-INV | 자재재고관리 | REQ-INV-001 ~ |
| REQ-RCV | 입고전처리관리 | REQ-RCV-001 ~ |
| REQ-WSH | 세척공정관리 | REQ-WSH-001 ~ |
| REQ-PCK | 절임공정관리 | REQ-PCK-001 ~ |
| REQ-SZN | 양념버무림공정관리 | REQ-SZN-001 ~ |
| REQ-PKG | 포장출하관리 | REQ-PKG-001 ~ |
| REQ-AGE | 숙성냉장관리 | REQ-AGE-001 ~ |
| REQ-QC | 품질이상관리 | REQ-QC-001 ~ |
| REQ-SYS | 시스템관리 | REQ-SYS-001 ~ |
| REQ-KPI | KPI모니터링 | REQ-KPI-001 ~ |
| REQ-EQP | 설비관리 | REQ-EQP-001 ~ |
| REQ-POP | POP작업(현장단말) | REQ-POP-001 ~ |
| REQ-AI | AI Agent 대시보드 | REQ-AI-001 ~ |

1.3 우선순위 정의

| 우선순위 | 정의 | 처리 방침 |
| --- | --- | --- |
| 필수 | 시스템 핵심 기능으로 반드시 구현 | 1차 오픈 필수 포함 |
| 권장 | 업무 효율화에 중요하나 단계적 구현 가능 | 1차 또는 2차 오픈 포함 |
| 선택 | 추가적인 편의 기능, 향후 검토 | 2차 이후 로드맵 반영 |

1.4 도입 유형 정의

| 도입유형 | 정의 | 주요 해당 기능 |
| --- | --- | --- |
| 기존(패키지) | MES 패키지 표준 기능 그대로 적용 | CRUD 기반 기준정보, 수주, 재고 등 대부분 |
| 신규개발 | 패키지에 없어 신규 개발 필요 | 레시피BOM, 레시피기반소요량계산, AI Agent 전체 |
| 수정개발 | 패키지 기능을 임진강김치 업무에 맞게 커스터마이징 | 절임통운영, 양념계량, 중량검사, KPI, POP 등 |

2. 기능 요구사항

2.1 기준정보관리 (REQ-BM)

생산 활동의 기준이 되는 마스터 데이터를 등록·관리하는 모듈입니다.

| 요구사항ID | 요구사항명 | 상세내용 | 우선순위 | 도입유형 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-BM-001 | 제품품목기준 등록·조회 | 배추김치/총각김치/열무김치 완제품 기준 정보(용량, 포장단위, 홈쇼핑/일반 구분) 등록 및 조회 | 필수 | 기존(패키지) |  |
| REQ-BM-002 | 레시피 BOM 관리 | 제품별 BOM 구조 관리. 예) 배추김치 100kg → 배추 50kg + 고춧가루 10kg + 마늘 2kg. 다단계 BOM 지원 | 필수 | 신규개발 | 핵심 신규 |
| REQ-BM-003 | 공정 CCP 기준 관리 | 입고/세척/절임/양념/버무림/포장/출하 공정별 CCP 기준값 등록. 금속검출기, 냉장온도, 덤퍼·버무림 CCP 포함 | 필수 | 기존(패키지) | HACCP 연계 |
| REQ-BM-004 | 설비·탱크 기준 관리 | 절임통 8기, 냉장고(숙성/원품/탈수), 충진기, 속넣기기계 등 설비 기준 정보 등록·조회 | 필수 | 기존(패키지) |  |
| REQ-BM-005 | 거래처 관리 | 건설사·설비사·LH 등 거래처 정보 등록·조회. 납기·출하·실적 분석 연계 활용 | 필수 | 기존(패키지) |  |
| REQ-BM-006 | 작업자 관리 | MES 사용 작업자 계정 및 권한 등록·조회·수정·삭제 | 필수 | 기존(패키지) |  |
| REQ-BM-007 | 공통코드 관리 | 시스템 전반에서 사용하는 공통코드 CRUD 기능 | 필수 | 기존(패키지) |  |

2.2 수주생산계획관리 (REQ-PM)

고객 주문 수주부터 생산계획 수립, 작업지시서 발행까지의 계획 관리 모듈입니다.

| 요구사항ID | 요구사항명 | 상세내용 | 우선순위 | 도입유형 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-PM-001 | 수주 등록·조회 | 고객 주문을 프로젝트 단위로 등록. 모든 MES 데이터(생산계획, 재고, 출고)의 기준점 역할 | 필수 | 기존(패키지) | MES 기준점 |
| REQ-PM-002 | 수주 변경이력 관리 | 수주 수량·납기 변경 시 이력 자동 기록 및 변경 사유 관리 | 필수 | 기존(패키지) |  |
| REQ-PM-003 | 납기 캘린더 조회 | 일자별 납기 일정을 캘린더 UI로 조회. 납기 D-Day 알림 포함 | 권장 | 기존(패키지) |  |
| REQ-PM-004 | 수주 대비 출고 현황 | 수주 수량 대비 실제 출고 진행 현황 실시간 조회 및 잔량 관리 | 필수 | 기존(패키지) |  |
| REQ-PM-005 | 생산계획 수립 | 수주 기반 일/주 단위 생산계획 자동 생성. 홈쇼핑 주문은 당일생산·당일출고 원칙 적용 | 필수 | 기존(패키지) | 홈쇼핑 규칙 |
| REQ-PM-006 | 작업지시서 관리 | 기존 카카오톡 포맷 작업지시서를 시스템화. 공정별 설비 앞 TV/현황판 자동 표시 | 필수 | 기존(패키지) | TV 연동 |

2.3 자재재고관리 (REQ-INV)

원부자재 입고·재고 관리 및 BOM 기반 소요량 자동 계산 모듈입니다.

| 요구사항ID | 요구사항명 | 상세내용 | 우선순위 | 도입유형 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-INV-001 | 원부자재 입고 등록 | 배추/무/고춧가루/마늘 등 원부자재 입고 정보(수량, 단위, 거래처, 입고일) 등록 | 필수 | 기존(패키지) |  |
| REQ-INV-002 | 입고 이력 조회 | 원부자재 입고 이력 조건부 조회(기간, 품목, 거래처 기준) | 필수 | 기존(패키지) |  |
| REQ-INV-003 | 실시간 재고 관리 | 스마트패드를 통한 즉시 재고 입력. 기존 하루 2회 입력 → 실시간 전환. 재고 현황 대시보드 제공 | 필수 | 기존(패키지) | 패드 연동 |
| REQ-INV-004 | 레시피 기반 소요량 계산 | BOM 기반 생산계획 수립 시 원부자재 투입량 자동 계산·차감. 부족 재고 사전 알람 | 필수 | 신규개발 | BOM 연계 |

2.4 입고전처리관리 (REQ-RCV)

원물 입고 검사 및 전처리 과정의 중량·품질 데이터 관리 모듈입니다.

| 요구사항ID | 요구사항명 | 상세내용 | 우선순위 | 도입유형 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-RCV-001 | 원물 입고 검사 관리 | 원물 입고 시 이물/부패 여부 검사 결과 데이터 기록. 불합격품 반품 처리 연계 | 필수 | 기존(패키지) | HACCP |
| REQ-RCV-002 | 전처리 중량 관리 | 원물 투입 중량 vs 전처리 후 중량 비교·기록. 손실률 20% 초과 시 자동 알람 발생 | 필수 | 기존(패키지) | 알람 20% |

2.5 세척공정관리 (REQ-WSH)

세척 공정 조건 설정, 소독수 농도 관리 및 실적 수집 모듈입니다.

| 요구사항ID | 요구사항명 | 상세내용 | 우선순위 | 도입유형 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-WSH-001 | 세척 조건 관리 | 세척시간, 물 사용량, 처리 중량 기준값 등록·조회·수정 | 필수 | 기존(패키지) |  |
| REQ-WSH-002 | 소독수 농도 관리 | 소독수 기준 농도 10ppm 설정. 유량 대비 소독수 투입 비율 자동 계산 및 기록 | 필수 | 기존(패키지) | 10ppm 기준 |
| REQ-WSH-003 | 세척 실적 데이터 수집 | 세척 공정 처리 실적(처리량, 시간, 담당자) 자동 수집 및 저장 | 권장 | 기존(패키지) |  |

2.6 절임공정관리 (REQ-PCK)

배추 크기·염도·시간 기준 절임 조건 설정 및 절임통 8기 운영 관리 모듈입니다.

| 요구사항ID | 요구사항명 | 상세내용 | 우선순위 | 도입유형 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-PCK-001 | 절임 조건 설정 | 배추 크기·중량별 염도(9%, 12%, 13%)와 절임 시간 설정. 예) 48시간-9%, 24시간-13% 매핑 테이블 관리 | 필수 | 기존(패키지) |  |
| REQ-PCK-002 | 절임통 운영 관리 | 절임통 8기 각각의 상태(투입/절임중/완료), 투입시간, 경과시간, 염도 기록 및 모니터링 | 필수 | 수정개발 | 8기 관리 |

2.7 양념버무림공정관리 (REQ-SZN)

양념 계량·투입 관리, 충진기 데이터 수집, 버무림 CCP 모니터링 모듈입니다.

| 요구사항ID | 요구사항명 | 상세내용 | 우선순위 | 도입유형 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-SZN-001 | 양념 계량 관리 | 양념 투입량을 작업자별로 기록·관리. 기준 투입량 대비 편차 모니터링 | 필수 | 수정개발 |  |
| REQ-SZN-002 | 속넣기·충진기 데이터 수집 | 작업자 속도에 따른 속넣기·충진기 투입량·속도 세팅값 자동 수집 및 실적 저장 | 권장 | 기존(패키지) |  |
| REQ-SZN-003 | 버무림 CCP 관리 | 버무림 공정 CCP 기준값 설정 및 실시간 이탈 여부 모니터링. 이탈 시 알람 발생 | 필수 | 기존(패키지) | CCP 알람 |

2.8 포장출하관리 (REQ-PKG)

중량 전수검사, 자동테이핑기 실적, 출하 냉장고 관리 모듈입니다.

| 요구사항ID | 요구사항명 | 상세내용 | 우선순위 | 도입유형 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-PKG-001 | 중량 검사 관리 | 포장 무게 기준 자동 확인. 기존 육안+샘플링 방식 → 전수 중량 검사 전환. 기준 초과 시 즉시 알람 | 필수 | 수정개발 | 전수검사 |
| REQ-PKG-002 | 자동테이핑기 실적 관리 | 아이스박스 자동테이핑기 실적 수집. 1일 1,000박스 → 3,000박스/day 목표 달성 모니터링 | 권장 | 수정개발 | 3배 향상 |
| REQ-PKG-003 | 출하 냉장고 관리 | 스마트패드를 통한 출하 냉장고 입·출고 관리 및 재고 현황 조회 | 필수 | 기존(패키지) | 패드 연동 |

2.9 숙성냉장관리 (REQ-AGE)

3주 숙성 제품 재고 추적 및 냉장고 온도·습도 자동 모니터링 모듈입니다.

| 요구사항ID | 요구사항명 | 상세내용 | 우선순위 | 도입유형 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-AGE-001 | 숙성 재고 관리 | 3주 숙성 제품 재고(2~3만kg) 관리. 숙성 기간별 현황, 입고일·예상출고일 추적 | 필수 | 수정개발 | 2~3만kg |
| REQ-AGE-002 | 냉장고 온도·습도 모니터링 | 숙성/원품/탈수 냉장고 온도·습도 자동 수집(센서 연동). 기준 이탈 시 즉시 알람 및 이력 기록 | 필수 | 기존(패키지) | 센서 연동 |

2.10 품질이상관리 (REQ-QC)

공정별 불량 데이터화, 금속검출기 관리, 품질 이슈 이력 관리 모듈입니다.

| 요구사항ID | 요구사항명 | 상세내용 | 우선순위 | 도입유형 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-QC-001 | 공정별 불량요소 관리 | 입고·절임·양념·버무림·포장 공정별 불량 유형 정의 및 발생 데이터 기록·통계 | 필수 | 기존(패키지) |  |
| REQ-QC-002 | 금속검출기 관리 | 금속검출기 기준값 초과 시 즉시 알람 및 검출 이력 자동 기록. HACCP 적합 증빙 생성 | 필수 | 수정개발 | HACCP |
| REQ-QC-003 | 이슈 이력 관리 | 품질 이슈 발생 시 원인-조치-재발방지 관리. 이슈 등록 → 담당자 배정 → 조치 완료 워크플로 | 권장 | 기존(패키지) |  |

2.11 시스템관리 (REQ-SYS)

사용자 계정·권한·로그·백업 등 시스템 운영 관리 모듈입니다.

| 요구사항ID | 요구사항명 | 상세내용 | 우선순위 | 도입유형 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-SYS-001 | 사용자 계정 등록·조회 | MES 사용자 계정 생성·수정·삭제·조회. 비밀번호 정책 및 계정 잠금 기능 포함 | 필수 | 기존(패키지) |  |
| REQ-SYS-002 | 권한·역할 관리 | 역할(관리자/현장/조회 등) 등록 및 메뉴별 접근 권한 설정·조회 | 필수 | 기존(패키지) |  |
| REQ-SYS-003 | 시스템 로그 조회 | 사용자 접속·데이터 변경·오류 등 시스템 로그 조건부 조회(기간, 사용자, 이벤트 유형) | 권장 | 기존(패키지) |  |
| REQ-SYS-004 | 데이터 백업 이력 조회 | 데이터 백업 수행 이력 조회 및 복구 요청 기능 | 권장 | 기존(패키지) |  |

2.12 KPI 모니터링 (REQ-KPI)

생산성·품질 KPI 지표 조회 및 목표 대비 실적 모니터링 모듈입니다.

| 요구사항ID | 요구사항명 | 상세내용 | 우선순위 | 도입유형 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-KPI-001 | 생산성 KPI 조회 | 생산량(1만→3만kg 목표), 시간당 생산량(600→700kg/h 목표), 리드타임 등 생산성 지표 조회·추세 분석 | 필수 | 수정개발 | 목표치 연동 |
| REQ-KPI-002 | 품질 KPI 조회 | 불량률(1.7%→1.3% 목표), 검식 적합률 등 품질 지표 조회. 목표 대비 실적 시각화 | 필수 | 수정개발 | 목표치 연동 |
| REQ-KPI-003 | KPI 지표 관리 | KPI 코드·명칭·계산식·목표값 정의 및 수정. 신규 KPI 추가 기능 | 권장 | 수정개발 |  |

2.13 설비관리 (REQ-EQP)

설비 가동 현황 조회, 점검·이상·고장 이력 관리 모듈입니다.

| 요구사항ID | 요구사항명 | 상세내용 | 우선순위 | 도입유형 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-EQP-001 | 설비 가동 현황 조회 | 전체 설비 가동/정지/점검 현황 실시간 조회 및 가동률 통계 | 필수 | 기존(패키지) |  |
| REQ-EQP-002 | 설비 점검 등록·이력 조회 | 설비 정기점검 계획 등록 및 점검 수행 이력 조회·관리 | 권장 | 기존(패키지) |  |
| REQ-EQP-003 | 설비 이상 등록 | 설비 이상 발생 시 현장 작업자 즉시 등록. 이상 유형·정도·발생 시각 기록 | 필수 | 기존(패키지) |  |
| REQ-EQP-004 | 설비 고장 이력 조회 | 설비별 고장 발생·조치·복구 이력 조회 및 고장 패턴 분석 | 권장 | 기존(패키지) |  |

2.14 POP작업 (REQ-POP)

현장 스마트패드/터치PC에서 사용하는 현장 단말(POP) 기능 모듈입니다.

| 요구사항ID | 요구사항명 | 상세내용 | 우선순위 | 도입유형 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-POP-001 | 작업지시서 목록 (현장 단말) | 현장 스마트패드/터치PC에서 당일 작업지시서 목록 조회 | 필수 | 수정개발 | 현장 UI |
| REQ-POP-002 | 라인 선택 | 현장 단말에서 작업 라인 선택 및 작업 시작 등록 | 필수 | 수정개발 |  |
| REQ-POP-003 | 생산 진행 관리 | 현장 단말에서 생산 수량 실시간 입력 및 진행률 표시 | 필수 | 수정개발 |  |
| REQ-POP-004 | 설비 목록 | 현장 단말에서 담당 설비 목록 및 상태 조회 | 권장 | 수정개발 |  |
| REQ-POP-005 | 발주 목록 | 현장 단말에서 원부자재 발주 목록 조회 및 입고 확인 처리 | 권장 | 수정개발 |  |
| REQ-POP-006 | 출고지시서 목록 | 현장 단말에서 출고지시서 조회 및 출고 확인 처리 | 필수 | 수정개발 |  |

2.15 AI Agent 대시보드 (REQ-AI)

RAG 기반 AI가 HACCP 기준, 작업표준서, 레시피, 공정이력을 학습하여 자연어 질의응답 및 자동 리포트를 생성하는 모듈입니다.

| 요구사항ID | 요구사항명 | 상세내용 | 우선순위 | 도입유형 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| REQ-AI-001 | AI 질의 등록·응답 조회 | 관리자가 생산/품질/설비 관련 질의를 자연어로 입력하면 AI가 데이터 분석 후 응답 제공 | 권장 | 신규개발 | RAG 기반 |
| REQ-AI-002 | 생산·불량·비가동 요약 | 당일/주간 생산 실적, 불량 현황, 설비 비가동 현황을 AI가 자동 요약 제공 | 권장 | 신규개발 |  |
| REQ-AI-003 | 일일·주간 리포트 자동 생성 | 생산·품질·설비 데이터를 AI가 분석하여 일일/주간 리포트 자동 작성 및 배포 | 선택 | 신규개발 | 자동화 |
| REQ-AI-004 | AI 분석 이력 관리 | AI 질의·응답 이력 조회 및 분석 결과 피드백 기록 | 선택 | 신규개발 |  |
| REQ-AI-005 | RAG 학습 데이터 관리 | HACCP 기준서, 작업표준서, 레시피, 공정이력 데이터를 RAG 벡터 DB에 등록·갱신·삭제 | 권장 | 신규개발 | 벡터DB |

3. 비기능 요구사항

3.1 성능 요구사항

| 항목 | 요구사항 | 기준값 |
| --- | --- | --- |
| 화면 응답 시간 | 일반 조회 화면 응답 시간 | 3초 이내 |
| 대용량 조회 | 1만 건 이상 데이터 조회 | 5초 이내 |
| 동시 사용자 | 현장 단말 포함 동시 접속 | 최소 10명 이상 |
| 데이터 처리 | 생산 실적 데이터 수집 주기 | 실시간 (최대 1분 지연) |
| 센서 데이터 | 온도·습도 센서 수집 주기 | 5분 이내 |

3.2 보안 요구사항

| 항목 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 인증 | ID/PW 기반 로그인, 비밀번호 복잡도 정책 (영문+숫자+특수문자 8자 이상) |
| 권한 | 역할 기반 접근 제어(RBAC): 관리자/현장감독/작업자/조회자 역할 구분 |
| 세션 | 비활성 30분 경과 시 자동 로그아웃 |
| 로그 | 모든 데이터 변경 이력(생성·수정·삭제) 감사 로그 유지 |
| 네트워크 | 내부망 운영 원칙. 외부 접속 시 VPN 또는 전용망 사용 |
| 데이터 백업 | 일 1회 자동 백업, 백업 데이터 30일 보관 |

3.3 가용성 요구사항

| 항목 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 서비스 가용률 | 운영 시간 기준 99% 이상 (계획 정비 시간 제외) |
| 운영 시간 | 평일 06:00 ~ 22:00 (필요 시 24시간 운영) |
| 장애 복구 | 장애 발생 후 2시간 이내 서비스 복구 (RTO 2시간) |
| 데이터 복구 | 최대 24시간 이전 상태 복구 가능 (RPO 24시간) |
| 현장 단말 | 서버 장애 시 POP 단말 오프라인 모드 지원 (기본 조회 가능) |

3.4 사용성 요구사항

| 항목 | 요구사항 |
| --- | --- |
| UI 언어 | 한국어 UI, 현장 작업자를 위한 대형 글씨·아이콘 UI |
| 현장 단말 | 스마트패드(10인치 이상) 터치 최적화 UI |
| 현황판 | 공정별 설비 앞 TV(55인치 이상) 자동 현황 표시 |
| 교육 | 시스템 사용 매뉴얼 제공 및 사용자 교육 2회 이상 |
| 접근성 | 직관적 메뉴 구성, 3클릭 이내 주요 기능 접근 |

3.5 확장성 요구사항

| 항목 | 요구사항 |
| --- | --- |
| 생산라인 확장 | 생산량 3만 kg 이상 확대 시 추가 라인·설비 손쉽게 등록·연계 가능 |
| 모듈 추가 | 향후 ERP, 회계시스템 연계 모듈 추가 가능한 API 아키텍처 |
| 데이터 확장 | 5년치 이상 생산 데이터 보관 가능한 DB 설계 |
| AI 모델 업그레이드 | RAG 학습 데이터 추가·갱신 및 AI 모델 교체 가능한 구조 |

4. 인터페이스 요구사항

4.1 외부 시스템 연계

| 연계 시스템 | 연계 방향 | 연계 데이터 | 연계 방식 | 우선순위 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ERP 시스템 | MES → ERP | 생산 실적, 재고 현황, 출하 데이터 | API (REST) | 권장 |
| 설비 PLC | PLC → MES | 설비 가동 상태, 생산량, 이상 신호 | OPC-UA / Modbus | 필수 |
| 온도·습도 센서 | 센서 → MES | 냉장고 온도·습도 실시간 데이터 | MQTT / HTTP | 필수 |
| 금속검출기 | 설비 → MES | 금속 검출 결과 및 알람 신호 | 시리얼 / HTTP API | 필수 |
| 카카오톡 알림 | MES → 카카오 | 작업지시, 품질 이상, 설비 알람 알림 | 카카오 비즈메시지 API | 권장 |

4.2 하드웨어 인터페이스

| 하드웨어 | 사양 | 용도 | 수량(예상) |
| --- | --- | --- | --- |
| 스마트패드 | 10인치 이상 Android 태블릿 | 현장 재고 입력, POP 작업, 출하 냉장고 관리 | 5대 이상 |
| 터치PC | 15인치 이상 산업용 터치스크린 | 공정별 현장 단말 (절임/포장/출하) | 3대 이상 |
| 현황판 TV | 55인치 이상 상업용 디스플레이 | 공정별 작업지시서 및 KPI 현황 표시 | 3~5대 |
| 서버 | 온프레미스 또는 클라우드 서버 | MES 애플리케이션·DB 운영 | 1식 |
| 바코드 스캐너 | 산업용 2D 바코드 스캐너 | 원부자재 입고, 제품 포장 스캔 | 2대 이상 |

5. 제약 사항

5.1 기술적 제약

| 제약 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| 운영 환경 | Windows Server 기반 운영 또는 클라우드(AWS/Azure) 선택. 현장 단말은 Android 지원 필수 |
| 네트워크 | 공장 내부 유무선 네트워크(Wi-Fi 6 권장) 구축 전제. 인터넷 전용선 최소 100Mbps |
| DB | 관계형 DB (MS-SQL 또는 PostgreSQL) 사용. 데이터 마이그레이션 도구 제공 |
| AI 모델 | RAG 구현을 위한 벡터 DB(Chroma, Weaviate 등) 및 LLM API 연동 필요 |
| 레거시 연계 | 기존 엑셀·카카오톡 기반 업무 데이터 마이그레이션 계획 수립 필요 |

5.2 업무적 제약

| 제약 항목 | 내용 |
| --- | --- |
| HACCP 준수 | 식품 안전관리 HACCP 기준에 따른 공정·온도·검사 기록 의무화. 관련 기능은 필수 구현 |
| 홈쇼핑 납기 | 홈쇼핑 채널 주문은 당일 생산·당일 출고 원칙. 시스템 긴급 생산계획 지원 필수 |
| 현장 작업자 | IT 숙련도가 낮은 현장 작업자 고려, 직관적 UI 및 최소 입력 원칙 준수 |
| 구축 기간 | 스마트공장 지원사업 일정 내 구축 완료. 단계적 오픈(1차 필수 → 2차 권장) 권고 |
| 운영 연속성 | 시스템 전환 기간 중 기존 카카오톡·엑셀 병행 운영 기간(약 1개월) 설정 |
| 데이터 소유권 | 모든 생산·품질 데이터는 ㈜임진강김치 소유. 외부 제공 시 승인 절차 필요 |